「南港人行立體連通系統─社宅更新生活段」研商會議程
案由說明
(一)本府111年9月15日召開市長晨會「臺北東區門戶計畫」，經市長裁示：「南港人行立體連通位世展集合住宅開發案東側段尚涉及私地，請都發局先確認於現有人行道上設置空橋可行性後，再和民間協調，列管2個月。」。
(二)另依111年9月7日彭副市長東區門戶會前會決議：「…二、考量南港高工EOD開發時程未定，請都發局仍依 111 年6月1日會議結論，檢視人行立體連通系統尚未實質串聯段之銜接時程，檢討以公務預算先行於道路人行空間或騎樓 地 進場施作銜接之可行性。」。
(三)經盤點南港空橋系統銜接情形，由東向西尚有「世展東側段」、「臺億開發案」、「僑泰興開發案」、「經貿社宅」、「南港高工EOD」及「道路上方（三重路、新民街、興東街）」等路段尚未定案如圖1所示，爰擬就前開路段後續執行方案，召開研商會議。
1. 討論議題
    1. 世展東側段、道路上方（三重路）(編號1、2)
      1. 請都更處說明該基地（南港區南港段一小段568地號等土地）之都更辦理情形(都更案送件或劃定都更單元)。
      2. 請新工處評估該段空橋於人行道單獨施作之可行性、預估興建時間、期程。
    2. 經貿社宅、臺億開發案、道路上方（新民街、興東街）(編號3、4、5)
      1. 請本局住宅工程科說明納入經貿社宅工程可行性，如不行，單獨經費編列之可行性。
      2. 請新工處說明是否得併同經貿社宅施作，如不可，單獨施作之可行性、預估興建時間、期程。
      3. 請都更處及臺億建設說明目前都更案辦理情形及空橋規劃設計情形，預估興建期間、期程。
      4. 另請說明由臺億都更案之開發單位納入東、西兩側空橋一併施作(編號3、4、5)之可行性以及所需配合事項，併請新工處及住宅工程科說明如開發單位評估可行，應配合事項及經費如何核撥？或是以都更案之協助鄰地開闢公共設施申請都更獎勵之可行性(都更處)。
    3. 南港高工EOD(編號6)
      1. 請教育局說明開發案之辦理進度及預估期程及空橋規劃方案。
      2. 依會議事由(二)彭副市長會議決議，請新工處說明如南港高工EOD時程無法確定，由新工處單獨施作本路段之可行性、期程規劃。
    4. 僑泰興開發案(編號7)
請僑泰興說明開發案之辦理進度及預估期程及空橋規劃方案。

圖1 社宅更新生活段空橋銜接現況

圖2 各段空橋期程