臺北市政府編列工程概（預）算自主檢核表
附表3

機關名稱：臺北市政府教育局、臺北市立南港高級工業職業學校
工程計畫名稱：南港高工綜合教學大樓及綜合活動中心大樓新建工程

項次	檢核項目	是否需辦理		是否已完成 (實際/預計完成日期)		無需辦理理由說明
1	環境影響評估	■是	□否	□是 / ( / / )	■否 / (113/12/31)	先期規劃審核中，尚無環境管理計畫
2	土地取得	□是	■否	■是 / ( / / )	□否 / ( / / )	學校校區內-高職用地
3	工程設計相關	■是	□否	□是 / ( / / )	■否 / (113/12/31)	先期規劃審核中，尚無都市設計
4	樹木保護計畫	■是	□否	□是 / ( / / )	■否 / (112/07/31)	已函報文化局核備中
5	文化資產保護計畫	□是	■否	□是 / ( / / )	■否 / (112/07/31)	建校45周年，校舍未滿50年，且皆非經指定或登錄之有形及無形文化資產，另函報文化局核備
6	都市設計審議	■是	□否	□是 / ( / / )	■否 / (113/12/31)	先期規劃審核中，尚無都市設計審議階段
7	山坡地水土保持計畫	□是	■否	□是 / ( / / )	■否 / ( / / )	非山坡地
8	公民參與	■是	□否	■是 / (112/01/30)	□否 / ( / / )	第一次社區說明會

【附註】：
1.臺北市議會審議109年度本市總預算案時作有綜合決議：「未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。」。
2.「一百十一年度臺北市總預算編製注意事項」第24點第3款規定：「各主管機關編製重大新興計畫概算時，應依下列規定辦理：……（三）……。未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列施工費。」。
3.各工程主辦機關應於籌編預算及施工費概算階段依本自主檢核表辦理自我檢核後，連同概算書，送請主計處併同其他相關資料作為本府年度計畫及預算審查委員會概算審查之參考。
4.本自主檢核表不適用於例行性籠統預算之工程案（如道路維護修繕工程、橋涵維護工程等）。